СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.11.2009							№ 255/73

г. Дмитров

О решении Совета депутатов «Об утверждении районной целевой программы «Газификация Дмитровского муниципального района Московской области

на 2010-2014 годы»

Совет депутатов Дмитровского муниципального района постановил:

- Принять решение Совета депутатов Дмитровского муниципального района «Об утверждении районной целевой программы «Газификация Дмитровского муниципального района Московской области на 2010-2014 годы» (Прилагается).

- Направить решение Совета депутатов Дмитровского муниципального  района «Об утверждении районной целевой программы «Газификация Дмитровского муниципального района Московской области на 2010-2014 годы» Главе Дмитровского муниципального района Гаврилову В.В. для подписания.

Председатель Совета депутатов

Дмитровского муниципального района

Московской области                                                                                             В.К. Баринов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

26.11.2009 							№ 481/73

г. Дмитров

Об утверждении районной целевой программы «Газификация Дмитровского муниципального района Московской области

на 2010-2014 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении Российской Федерации» (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 30.12.2008 № 313-ФЗ), постановлением Правительства Московской области от 20.12.2004 № 778/50 «Об утверждении Программы Правительства Московской области «Газификация населенных пунктов Московской области на 2005-2012 годы»                              (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Московской области              от 23.06.2009 № 500/25) и в целях реализации государственной политики по обеспечению населения Дмитровского муниципального района Московской области природным газом на основе использования потенциала газораспределительной системы Московской области, повышения уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства и населенных пунктов, улучшения условий жизни сельского населения Дмитровского муниципального района Московской области Совет депутатов Дмитровского муниципального района

Р Е Ш И Л:

- Утвердить целевую программу «Газификация Дмитровского муниципального района Московской области на 2010-2014 годы»  (прилагается).

- Решение вступает в силу со дня его подписания.

- Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя Главы Администрации Дмитровского муниципального района В.С. Гусарова.

Глава Дмитровского

муниципального района                                                                                  В.В. Гаврилов

Принято постановлением

Совета депутатов Дмитровского

муниципального района

от 26.11.2009 №255/73

УТВЕРЖДЕНА

Решением Совета Депутатов

Дмитровского муниципального района

от 26.11.2009 №481/73

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ГАЗИФИКАЦИЯ ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010-2014 ГОДЫ»

Паспорт

целевой Программы Дмитровского муниципального района Московской области "Газификация Дмитровского муниципального района Московской области  на 2010-2014годы»

| Наименование Программы | Целевая Программа Дмитровского муниципального района Московской области "Газификация Дмитровского муниципального района Московской области на 2010-2014 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 25.12.2008 №281-ФЗ); Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 30.12.2008 №313-ФЗ); Постановление Правительства Московской области от 20.12.2004 № 778/50 «Об утверждении Программы Правительства Московской области «Газификация населенных пунктов Московской области на 2005-2012 годы» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Московской области от 23.06.2009 №500/25). |
| Заказчик Программы | Администрация Дмитровского муниципального района Московской области |
| Разработчик Программы | Отдел инвестиций и муниципального заказа Администрации Дмитровского муниципального района Московской области |
| Цели и задачи Программы | 1. Реализация государственной политики по обеспечению населения Дмитровского муниципального района Московской области природным газом. 2. Создание условий для перевода котельных, применяющих в качестве топлива мазут и уголь, на природный газ. 3. Синхронизация мероприятий данной Программы с Программой Правительства Московской области «Газификация населенных пунктов Московской области на 2005-2012». 4. Реализация Постановления Правительства Московской области от 30.08.2006 № 837/33 «О мероприятиях по газификации сельских населенных пунктов Московской области в 2007-2014 годах» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Московской области от 23.09.2009 №771/36). 5. Улучшение условий жизни населения Дмитровского муниципального района Московской области с максимальным использованием существующей системы распределительных газопроводов, а также на основе вновь построенных газораспределительных сетей. |
| Сроки реализации Программы | 2010-2014 годы |
| Исполнители Программы | Проектные и строительные организации, привлекаемые на конкурсной основе |
| Ресурсное обеспечение Программы | Всего - 566,9 млн. руб. В том числе: на проектно-изыскательные работы: 77,9 млн.руб. на строительно-монтажные работы:489,0 млн.руб Потребности в финансировании по годам: 2010 год – 88,8 млн.руб. 2011 год – 151,7 млн.руб. 2012 год – 91,6 млн.руб. 2013 год – 117,8 млн.руб. 2014 год – 117,0 млн.руб. |
| Источники финансирования Программы | Бюджетные, внебюджетные источники. |
| Ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы | Реализация Программы позволит: - обеспечить газоснабжение 26 сельских населенных пунктов Дмитровского муниципального района (в т.ч. 12 сельских населенных пункта с количеством граждан, постоянно проживающих в каждом из них, более 100 человек); - перевести на природный газ 6 котельных общей мощностью 12,42 Гкал/час; - построить более 100,0 км газопроводов; - перевести на природный газ 42 муниципальных жилых дома; - улучшить экологическую обстановку в Дмитровском муниципальном районе Московской области. |
| Контроль за реализацией Программы | Осуществляется Администрацией Дмитровского муниципального района Московской области |

- Обоснование разработки Программы

Программа Дмитровского муниципального района  Московской области «Газификация Дмитровского муниципального района Московской области на 2010-2014 годы» (далее Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 25.12.2008 №281-ФЗ), Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 30.12.2008 № 313-ФЗ), Постановлением Правительства Московской области от 20.12.2004 № 778/50 «Об утверждении Программы Правительства Московской области «Газификация населенных пунктов Московской области на 2005-2012 годы» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Московской области от 23.06.2009 № 500/25), Постановлением Правительства Московской области от 30.08.2006 № 837/33 «О мероприятиях по газификации сельских населенных пунктов Московской области в 2007-2014 годах» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Московской области от 23.09.2009 №771/36) и содержит перечень мероприятий, направленных на осуществление газификации населенных пунктов Дмитровского муниципального района.

Мероприятия по газификации, предусмотренные данной Программой и постановлением  Правительства Московской области от 30.08.2006 № 837-33 «О мероприятиях по газификации сельских населенных пунктов Московской области в 2007-2014 годах», скоординированы с Программой Правительства Московской области «Газификация населенных пунктов Московской  области на 2005-2012 годы».

На момент принятия Программы в Дмитровском муниципальном районе уровень газификации составляет 25% (100 газифицированных  населенных пунктов из 401). Реализация Программы позволит повысить уровень газификации до 31%.

Таким образом, реализация мероприятий настоящей Программы дает возможность решить  важные социальные задачи в Дмитровском муниципальном  районе и в целом Московской области.

2. Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

- обеспечение единого подхода к решению проблем газификации сельских населенных пунктов Дмитровского муниципального района  Московской области, в том числе синхронизация мероприятий данной Программы с Программой Правительства Московской области «Газификация населенных пунктов Московской области на 2005-2012 годы»;

- улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения Дмитровского муниципального района Московской области;

- содействие проведению реформы жилищно-коммунального хозяйства вследствие повышения уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций;

- создание условий для развития экономики Московской области с учетом промышленной и экологической безопасности, прогрессивных технологий и достижений научно-технического прогресса;

- внедрение энергоресурсосберегающих технологий;

- перевод котельных на работу на природный газ;

Для достижения поставленных в настоящей Программе целей предусматривается решить задачи по:

- рациональному использованию средств местного бюджета, необходимых для обеспечения развития и модернизации газораспределительной системы Московской области;

- привлечению инвестиционных ресурсов, в том числе ресурсов потенциальных потребителей газа, в том числе населения, промышленных и иных организаций.

В результате реализации мероприятий настоящей Программы:

- предполагается проложить  более 100 км  газопроводов, перевести на природный газ 6  котельных суммарной мощностью 12,420  Гкал/час;

-  обеспечить природным газом 2 тыс. человек, проживающих в муниципальном жилищном фонде;

- обеспечить более 5,2 тысячи  человек, постоянно проживающих в сельской местности Дмитровского муниципального района Московской области, возможностью пользования природным газом.

3. Ресурсное обеспечение настоящей Программы

Для реализации мероприятий настоящей Программы необходимо привлечь                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               516,066 млн.рублей, из них :

- на проектно-изыскательные работы – 60,406 млн.рублей

- на строительно-монтажные работы – 455,660 млн.рублей

Всего 566,9  млн. руб. в том числе по годам:

2010 год –  88,8 млн.руб.

2011 год –  151,7 млн.руб.

2012 год –  91,6 млн.руб.

2013 год –  117,8  млн.руб.

2014 год –  117,0  млн.руб.

4. Организационный и экономический механизмы реализации Программы

В рамках выполнения настоящей Программы Администрация Дмитровского муниципального района Московской области выполняет функции заказчика по проектированию и строительству объектов газового хозяйства на территории Дмитровского муниципального района Московской области и осуществляет контроль за реализацией мероприятий настоящей Программы.

Министерство финансов Московской области по обращению органов местного самоуправления Дмитровского муниципального района Московской области оказывает содействие в привлечении под гарантии муниципального образования  средств для выполнения мероприятий по газификации, в рамках Постановления Правительства Московской области от 30.08.2006 № 837/33 «О мероприятиях по газификации сельских населенных пунктов в Московской  области в 2007-2014 годах», (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Московской области от 23.09.2009 №771/36) и в соответствии с распоряжением  Министерства финансов Московской области и Топливно-энергетического комитета Московской области от 04.12.2006г. № 155/29-РП «О порядке взаимодействия органов местного самоуправления Московской области с Министерством финансов Московской области и Топливно-энергетическим комитетом Московской области при реализации мероприятий по газификации, предусмотренных постановлением Правительства Московской области от 30.08.2006 № 837/33 «О мероприятиях по газификации сельских населенных пунктов в Московской области в 2007-2014годах», (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Московской области от 23.09.2009 №771/36).

Топливно-энергетический комитет Московской области осуществляет согласование настоящей Программы в соответствии с распоряжением Министерства финансов Московской области и Топливно-энергетического комитета Московской области от 04.12.2006г. № 155/29-РП «О порядке взаимодействия органов местного самоуправления Московской области с Министерством финансов Московской области и Топливно-энергетическим комитетом Московской области при реализации мероприятий по газификации, предусмотренных постановлением Правительства Московской области от 30.08.2006 № 837/33 «О мероприятиях по газификации сельских населенных пунктов в Московской области в 2007-2014 годах », (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Московской области от 23.09.2009 №771/36).

Реализация программных мероприятий осуществляется путем привлечения заказчиком Программы на конкурсной основе подрядных организаций для выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по газификации.

Перечень мероприятий по газификации сельских населенных пунктов Дмитровского муниципального района Московской области на 2005-2012 годы приведен в Приложениях   к настоящей Программе.

Перечень объектов, подлежащих газификации согласно настоящей Программе, будет уточняться на основании утвержденной в установленном порядке проектной документации, заключений государственной вневедомственной экспертизы и с учетом объемов капитальных вложений, предусмотренных на соответствующий  финансовый год.

При необходимости заказчик Программы рассматривает предложения по ее корректировке по согласованию с Топливно-энергетическим комитетом Московской области.

5. Ожидаемые результаты от реализации Программы

Реализация настоящей Программы:

- повысить уровень газификации Дмитровского муниципального района, газифицировав 26 сельских населенных пунктов (в т.ч. 12 сельских населенных пункта с количеством граждан, постоянно проживающих в каждом из них, более 100 человек);

- проложить более 100 км газопроводов;

- перевести на природный газ 6  котельных суммарной мощностью 12,420   Гкал/час;

- перевести на природный газ 42 муниципальных жилых дома;

- улучшить экологическую обстановку в Дмитровском муниципальном районе Московской области.

6. Контроль за ходом реализации Программы

Контроль за реализацией настоящей Программы осуществляет заказчик настоящей Программы – Администрация Дмитровского муниципального района  Московской области.

Администрация Дмитровского муниципального района  Московской области ежеквартально, в срок до 25 числа месяца следующего за отчетным кварталом, информируют Топливно-энергетический комитет Московской области о ходе выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по газификации, и Министерство финансов Московской области о расходовании средств на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по газификации, с разбивкой по источникам финансирования, по форме, утвержденной распоряжением Министерства финансов Московской области и Топливно-энергетического комитета Московской области от 04.12.2006г. №155/29-РП «О порядке взаимодействия органов местного самоуправления Московской области с Министерством финансов Московской области и Топливно-энергетическим комитетом Московской области при реализации мероприятий по газификации, предусмотренных постановлением Правительства Московской области от 30.08.2006 №837/33 «О мероприятиях по газификации сельских населенных пунктов в Московской области в 2007 – 2014 годах», (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Московской области от 23.09.2009 №771/36).

|  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к целевой Программе "Газификация Дмитровского муниицпального района Московской области на 2010-2014 годы" от 26.11.2009 №481/73 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по созданию системы газоснабжения населенных пунктов Дмитровского муниципального района |
|  |  |  |  |  |  |  | тысяч рублей |
| Наименования и местонахождение объектов | Проектная мощность объектов км | Дата начала и окончания строительства | Общая стоимость строительства | Годы строительства | Объем инвестиций (ориентировочно) |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  | ПИР | СМР |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Объем инвестиций - всего | 106,4 | 2010-2014 | 298 066,6 | 2010-2014 | 308 066,6 | 41 406,5 | 266 660,1 |
|  |  |  |  | 2010 | 51 592,2 | 19520,5 | 32071,7 |
|  |  |  |  | 2011 | 68 549,6 | 2080,0 | 66469,6 |
|  |  |  |  | 2012 | 55 406,8 | 9892,0 | 45514,8 |
|  |  |  |  | 2013 | 73 652,0 | 9914,0 | 63738,0 |
|  |  |  |  | 2014 | 58 866,0 |  | 58866,0 |
| В том числе по объектам: |
| Раздел 1. Населенные пункты, к которым предусмотрено строительство газопроводов высокого давления (с постоянно проживающим населением более 100 человек) |
| с.Парамоново Дмитровский район (гор.поселение Дмитров) | 3,5 | 2010 | 7688,1 | 2010 | 7 688,1 |  | 7 688,1 |
| д.Жуковка Дмитровский район (гор.поселение Дмитров) | 2 | 2008-2010 | 5500,0 | 2008-2010 | 5 500,0 | 1 045,0 | 4 455,0 |
|  |  |  |  | 2009 | 1045,0 | 1045,0 |  |
|  |  |  |  | 2010 | 4 455,0 |  | 4 455,0 |
| с.Ольгово Дмитровский район (гор. поселение Яхрома) | 4,7 | 2010-2012 | 12930,0 | 2010-2012 | 12 930,0 | 1 810,2 | 11 119,8 |
|  |  |  |  | 2010 | 1 810,2 | 1 810,2 |  |
|  |  |  |  | 2011 | 7119,8 |  | 7119,8 |
|  |  |  |  | 2012 | 4000,0 |  | 4000,0 |
| д.Клюшниково Дмитровский район (сел.поселение Куликовское) | 5 | 2012-2013 | 15000,0 | 2012-2013 | 15 000,0 | 2 100,0 | 1 680,0 |
|  |  |  |  | 2012 | 2 100,0 | 2 100,0 |  |
|  |  |  |  | 2013 | 12 900,0 |  | 12 900,0 |
| п.Мельчевка Дмитровский район (сел. поселение Куликовское) | 6 | 2010-2012 | 18000,0 | 2010-2012 | 18 000,0 | 2 520,0 | 15 480,0 |
|  |  |  |  | 2010 | 2 520,0 | 2 520,0 |  |
|  |  |  |  | 2011 | 7 740,0 |  | 7 740,0 |
|  |  |  |  | 2012 | 7 740,0 |  | 7 740,0 |
| п.Луговой Дмитровский район (сел.поселение Куликовское) | 5 | 2012-2013 | 15000,0 | 2012-2013 | 15 000,0 | 2 100,0 | 12 900,0 |
|  |  |  |  | 2012 | 2 100,0 | 2 100,0 |  |
|  |  |  |  | 2013 | 12 900,0 |  | 12 900,0 |
| д.Раменье Дмитровский район (сел.поселение Куликовское) | 4 | 2011-2012 | 12000,0 | 2011-2012 | 12 000,0 | 1 680,0 | 10 320,0 |
|  |  |  |  | 2011 | 1 680,0 | 1 680,0 |  |
|  |  |  |  | 2012 | 10 320,0 |  | 10 320,0 |
| с.Костино Дмитровский район (сел.поселение Костинское) | 5,3 | 2010-2012 | 16587,9 | 2010-2012 | 16 587,9 | 2 322,3 | 14 265,6 |
|  |  |  |  | 2010 | 2 322,3 | 2 322,3 |  |
|  |  |  |  | 2011 | 7 132,8 |  | 7 132,8 |
|  |  |  |  | 2012 | 7 132,8 |  | 7 132,8 |
| д.Чайниково Дмитровский район (сел.поселение Большерогачевское) | 6 | 2013-2014 | 16500,0 | 2013-2014 | 16 500,0 | 2 310,0 | 14 190,0 |
|  |  |  |  | 2013 | 2 310,0 | 2 310,0 |  |
|  |  |  |  | 2014 | 14 190,0 |  | 14 190,0 |
| д.Александрово Дмитровский район (сел.поселение Большерогачевское) | 5 | 2010-2011 | 13750,0 | 2010-2011 | 13 750,0 | 1 925,0 | 11 825,0 |
|  |  |  |  | 2010 | 1 925,0 | 1 925,0 |  |
|  |  |  |  | 2011 | 11 825,0 |  | 11 825,0 |
| с.Покровское Дмитровский район (сел.поселение Большерогачевское) | 7 | 2013-2014 | 19250,0 | 2013-2014 | 19 250,0 | 2 695,0 | 16 555,0 |
|  |  |  |  | 2013 | 2 695,0 | 2 695,0 |  |
|  |  |  |  | 2014 | 16 555,0 |  | 16 555,0 |
| Раздел 2. Населенные пукты, расположенные вблизи существующих газопроводов высокого давления (с постоянно проживающим населением более 100 человек) |
| д.Княжево Дмитровский район (гор.поселение Дмитров) | 1,5 | 2010-2011 | 4500,0 | 2010-2011 | 4 500,0 | 1 035,0 | 3 465,0 |
|  |  |  |  | 2010 | 1 035,0 | 1 035,0 |  |
|  |  |  |  | 2011 | 3465,0 |  | 3465,0 |
| п.Деденево ул.Московская Дмитровский район (гор.поселение Деденево) | 3 | 2012-2013 | 8250,0 | 2012-2013 | 8 250,0 | 1 155,0 | 7 095,0 |
|  |  |  |  | 2012 | 1 155,0 | 1 155,0 |  |
|  |  |  |  | 2013 | 7 095,0 |  | 7 095,0 |
| п.Лавровки Дмитровский район (сел.поселение Костинское) | 7,1 | 2013-2014 | 19530,0 | 2013-2014 | 19 530,0 | 2 734,0 | 16 796,0 |
|  |  |  |  | 2013 | 2 734,0 | 2 734,0 |  |
|  |  |  |  | 2014 | 16 796,0 |  | 16 796,0 |
| д.Б.Прокошево Дмитровский район (сел. поселение Костинское) | 3,1 | 2009-2010 | 9800,6 | 2009-2010 | 9 800,6 | 1 372,0 | 8 428,6 |
|  |  |  |  | 2009 | 1 372,0 | 1 372,0 |  |
|  |  |  |  | 2010 | 8 428,6 |  | 8 428,6 |
| с.Турбичево Дмитровский район (сел.поселение Синьковское) | 2,5 | 2012-2013 | 6880,0 | 2012-2013 | 6 880,0 | 1 032,0 | 5 848,0 |
|  |  |  |  | 2012 | 1032,0 | 1032,0 |  |
|  |  |  |  | 2013 | 5848,0 |  | 5848,0 |
| Городское поселение Яхрома |
| с.Подъячево Дмитровсикй район (гор.поселение Яхрома) | 4,5 | 2009-2010 | 11500,0 | 2009-2010 | 11 500,0 |  | 11 500,0 |
|  |  |  |  | 2010 | 11 500,0 |  | 11 500,0 |
| Сельское поселение Якотское |
| с.Жестылево Дмитровский район (сел.поселение Якотское) | 2 | 2012-2013 | 6000,0 | 2012-2013 | 6 000,0 | 1 140,0 | 4 860,0 |
|  |  |  |  | 2012 | 1 140,0 | 1 140,0 |  |
|  |  |  |  | 2013 | 4 860,0 |  | 4 860,0 |
| Раздел 3. Населенные пукты, расположенные вблизи существующих газопроводов высокого давления (с постоянно проживающим населением менее 100 человек) |
| Городское поселение Дмитров |
| д.Афанасово Дмитровский район (гор.поселение Дмитров) | 2,1 | 2012-2013 | 6500,0 | 2012-2013 | 6 500,0 | 1 105,0 | 5 395,0 |
|  |  |  |  | 2012 | 1 105,0 | 1 105,0 |  |
|  |  |  |  | 2013 | 5 395,0 |  | 5 395,0 |
| д.Ярово Дмитровский район (гор.поселение Дмитров) | 0,3 | 2011-2012 | 1500,0 | 2011-2012 | 1 500,0 | 400,0 | 1 100,0 |
|  |  |  |  | 2011 | 400,0 | 400,0 |  |
|  |  |  |  | 2012 | 1 100,0 |  | 1 100,0 |
| д.Очево Дмитровский район (гор.поселение Дмитров) | 2,5 | 2010-2011 | 7500,0 | 2010-2011 | 7 500,0 | 1 275,0 | 6 225,0 |
|  |  |  |  | 2010 | 1275,0 | 1275,0 |  |
|  |  |  |  | 2011 | 6 225,0 |  | 6 225,0 |
| с.Непейно Дмитровский район (гор.поселение Дмитров) | 6,0 | 2013-2014 | 10000,0 | 2013-2014 | 10 000,0 |  | 10,0 |
|  |  |  |  | 2013 | 7,0 |  | 7,0 |
|  |  |  |  | 2014 | 3,0 |  | 3,0 |
| Городское поселение Икша |
| д.Кузяево Дмитровский район (гор.поселение Икша) | 2 | 2013-2014 | 6000,0 | 2013-2014 | 6 000,0 | 1 140,0 | 4 860,0 |
|  |  |  |  | 2013 | 1140,0 | 1140,0 |  |
|  |  |  |  | 2014 | 4 860,0 |  | 4 860,0 |
| Сельское поселение Большерогачевское |  |  |  |  |
| д.Трехденево Дмитровский район (сел.поселение Большерогачевское) | 1,5 | 2013-2014 | 4500,0 | 2013-2014 | 4 500,0 | 1 035,0 | 3 465,0 |
|  |  |  |  | 2013 | 1 035,0 | 1 035,0 |  |
|  |  |  |  | 2014 | 3 465,0 |  | 3 465,0 |
| Сельское поселение Куликовское |  |  |  |  |
| д.Орево Дмитровский район (сел. поселение Куликовское) | 3 | 2012-2013 | 9000,0 | 2012-2013 | 9 000,0 | 1 260,0 | 7 740,0 |
|  |  |  |  | 2012 | 1260,0 | 1260,0 |  |
|  |  |  |  | 2013 | 7 740,0 |  | 7 740,0 |
| д.Петраково Дмитровский район (сел.поселение Куликовское) | 3 | 2010-2011 | 9000,0 | 2010-2011 | 9 000,0 | 1 260,0 | 7 740,0 |
|  |  |  |  | 2010 | 1260,0 | 1260,0 |  |
|  |  |  |  | 2011 | 7 740,0 |  | 7 740,0 |
| Сельское поселение Синьковское |  |  |  |  |
| д.Телешово Дмитровский район (сел.поселение Синьковское) | 11,8 | 2010-2012 | 35400,0 | 2010-2012 | 35 400,0 | 4 956,0 | 30 444,0 |
|  |  |  |  | 2010 | 4 956,0 | 4 956,0 |  |
|  |  |  |  | 2011 | 15 222,0 |  | 15 222,0 |
|  |  |  |  | 2012 | 15 222,0 |  | 15 222,0 |
| Сельское поселение Синьковское |  |  |  |  |
| д. Дятлино Дмитровский район (сел.поселение Синьковское) | 1,5 | 2010 | 4100,0 | 2010 | 4 100,0 |  | 4 100,0 |
| Сельское поселение Костинское д.Сбоево Дмитровский район (сел.поселение Костинское) 5,86 2009-2010 13060,0 2010-2011 13 060,0 13 060,0 2010 6530,0 6 530,0 2011 6 530,0 6 530,0 |

|  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к целевой Программе "Газификация Дмитровского муниципального района Московской области на 2010-2014 годы" от 26.11.2009 №481/73 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по переводу котельных с твердого или жидкого топлива на природный газ для газификации сельских населенных пунктов |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |
| Наименования и местонахождение объектов | Проектная мощность объектов Гкал/час | Дата начала и окончания строительства | Общая стоимость строит-ва | Годы | Объем инвестиций(ориентировочно) |
|  |  |  |  |  | Всего: | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  | ПИР | СМР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Объем инвестиций - всего | 12,42 | 2010-2014 | 218 000 | 2010-2014 | 218 000 | 19 000 | 199 000 |
|  |  |  |  | 2010 | 29 000 | 7 000 | 22 000 |
|  |  |  |  | 2011 | 75 000 | 3 000 | 72 000 |
|  |  |  |  | 2012 | 28 000 | 4 000 | 24 000 |
|  |  |  |  | 2013 | 36 000 | 5 000 | 31 000 |
|  |  |  |  | 2014 | 50 000 |  | 50 000 |
| В том числе по объектам: |  |  |  |  |
| с.Александрово Дмитровский район (сел.поселение Большерогачевское) | 1,3 | 2010-2011 | 46000,0 | 2010-2011 | 46 000,0 | 2 000,0 | 44 000,0 |
|  |  |  |  | 2010 | 24 000,0 | 2 000,0 | 22000,0 |
|  |  |  |  | 2011 | 22 000,0 |  | 22000,0 |
| п.Мельчевка Дмитровский район (сел.поселение Куликовское) | 3,9 | 2010-2011 | 55000,0 | 2010-2011 | 55 000,0 | 5000,0 | 50000,0 |
|  |  |  |  | 2010 | 5 000,0 | 5 000,0 |  |
|  |  |  |  | 2011 | 50 000,0 |  | 50 000,0 |
| д.Жуковка Дмитровский район (гор.поселение Дмитров) | 1,72 | 2011-2012 | 21000,0 | 2011-2012 | 21 000,0 | 2000,0 | 19000,0 |
|  |  |  |  | 2011 | 2 000,0 | 2000,0 |  |
|  |  |  |  | 2012 | 19 000,0 |  | 19 000,0 |
| п. Трудовой Дмитровский район (гор. Поселение Некрасовский) | 3,9 | 2013-2014 | 55000,0 | 2013-2014 | 55 000,0 | 5 000,0 | 50 000,0 |
|  |  |  |  | 2013 | 5 000,0 | 5 000,0 |  |
|  |  |  |  | 2014 | 50 000,0 |  | 50 000,0 |
| д.Ковригино Дмитровский район (сел.поселение Якотское) | 1,4 | 2012-2013 | 35000,0 | 2012-2013 | 35 000,0 | 4 000,0 | 31 000,0 |
|  |  |  |  | 2012 | 4 000,0 | 4 000,0 |  |
|  |  |  |  | 2013 | 31 000,0 |  | 31 000,0 |
| д. Астрецово Дмитровский район (гор. поселение Яхрома) | 0,2 | 2011-2012 | 6000,0 | 2011-2012 | 6000,0 | 1 000,0 | 5 000,0 |
|  |  |  |  | 2011 | 1 000,0 | 1 000,0 |  |
|  |  |  |  | 2012 | 5 000,0 |  | 5 000,0 |

| Мероприятия по газификации муниципальных жилых домов Дмитровского муниципального района | Приложение № 3 к целевой Программе "Газификация Дмитровского муниципального района Московской области на 2010-2014 гг" от 26.11.2009 №481/73 |
| --- | --- |
| №№п\п | Адрес | Кол-во проживающих | Общая площадь кв.м | Этажность | Материал стен | Год ввода в эксплуатацию | Стоимость работ по годам тыс.руб. | Стоимость ПСД тыс.руб | Строительно-монтажные работы тыс.руб. | Устройство АГВ тыс.руб |
|  |  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2015 |  |  |  |
|  | Городское поселение Дмитров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | д.Жуковка ул.Армейская д.93 | 56 | 843 | 2 | кирпичн. | 1970 | 900 |  |  |  |  | 500 | 400 | 0 |
| 2. | д.Жуковка ул.Армейская д.94 | 50 | 893 | 2 | кирпичн. | 1970 | 900 |  |  |  |  | 500 | 400 | 0 |
|  | Городское поселение Икша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | д.Ермолино 109 км д.1 | 24 | 517 | 2 | панельн. | 1969 | 1060 |  |  |  |  | 400 | 300 | 360 |
|  | Сельское поселение Большерогачевское |  |
| 4. | с.Рогачево, ул.Красногвардейская д.1 | 8 | 242,1 | 2 | кирпичн. | 1896 |  | 1040 |  |  |  | 450 | 500 | 90 |
| 5. | с.Рогачево, ул.Красногвардейская д.10 | 6 | 146 | 1 | бревенч. | 1949 |  | 980 |  |  |  | 450 | 500 | 30 |
| 6. | с.Рогачево, ул.Красногвардейская д.59 | 2 | 93,9 | 1 | бревенч. | 1935 |  | 1040 |  |  |  | 450 | 500 | 90 |
| 7. | с.Рогачево, ул.Советская д.14 | 7 | 191,8 | 2 | кирпичн. | 1897 | 620 |  |  |  |  | 0 | 500 | 120 |
| 8. | с.Рогачево, ул.Советская д. 23 | 16 | 385,3 | 2 | кирпичн. | 1966 | 740 |  |  |  |  | 0 | 500 | 240 |
| 9. | с.Рогачево, ул.Заречная д. 2 | 8 | 243,2 | 2 | кирпичн. | 1930 | 590 |  |  |  |  | 0 | 500 | 90 |
| 10. | с.Рогачево, ул.Заречная д. 6 | 6 | 73,1 | 1 | бревенч. | 1946 | 560 |  |  |  |  | 0 | 500 | 60 |
| 11. | с.Рогачево, ул.Подъячевская д. 2 | 10 | 151,5 | 2 | бревенч. | 1897 | 870 |  |  |  |  | 250 | 500 | 120 |
| 12. | с.Рогачево, ул.Колхозная д. 2 | 8 | 115,4 | 2 | бревенч. | 1895 |  | 990 |  |  |  | 300 | 600 | 90 |
| 13. | с.Рогачево, ул.Колхозная д. 12 | 5 | 99,7 | 1 | бревенч. | 1935 |  | 810 |  |  |  | 410 | 310 | 90 |
| 14. | с.Рогачево, ул.Московская д. 10 | 2 | 51 | 1 | бревенч. | 1897 |  |  | 1260 |  |  | 400 | 600 | 260 |
| 15. | с.Рогачево, ул.Первомайская д. 36 | 13 | 283 | 2 | кирпичн. | 1959 | 740 |  |  |  |  | 0 | 500 | 240 |
| 16. | с.Рогачево, ул.Мира д. 6а | 9 | 130 | 1 | кирпичн. | 1958 |  | 900 |  |  |  | 500 | 400 | 0 |
| 17. | с.Рогачево, ул.Мира д. 7а | 22 | 420,4 | 2 | кирпичн. | 1958 |  | 1000 |  |  |  | 500 | 500 | 0 |
| 18. | с.Рогачево,ул.Ракетчиков д.70 | 23 | 414,6 | 2 | блочный | 1955 |  |  |  | 1300 |  | 600 | 700 | 0 |
| 19. | с.Рогачево,ул.Ракетчиков д.71 | 31 | 414,6 | 2 | блочный | 1955 |  |  |  | 1300 |  | 600 | 700 | 0 |
| 20. | с.Рогачево,ул.Ракетчиков д.72 | 27 | 414,6 | 2 | блочный | 1955 |  |  |  | 1300 |  | 600 | 700 | 0 |
| 21. | с.Рогачево,ул.Ракетчиков д.81 | 26 | 381,8 | 2 | кирпичн. | 1981 |  |  |  | 1300 |  | 600 | 700 | 0 |
| 22. | с.Рогачево,ул.Ракетчиков д.96 | 38 | 649,8 | 2 | кирпичн. | 1963 |  |  |  | 1480 |  | 680 | 800 | 0 |
| 23. | с.Покровское д.9 | 29 | 386 | 2 | кирпичн. | 1976 |  |  |  | 1480 |  | 680 | 800 | 0 |
| 24. | с.Покровское д.8 | 52 | 104,8 | 2 | панельн. | 1971 |  |  | 1100 |  |  | 600 | 500 | 0 |
| 25. | с.Покровское д.9 | 45 | 104,9 | 2 | панельн. | 1971 |  |  | 1100 |  |  | 600 | 500 | 0 |
| 26. | с.Покровское д.10 | 45 | 104,8 | 2 | панельн. | 1974 |  |  | 1100 |  |  | 600 | 500 | 0 |
| 27. | с.Костино 22 | 32 | 720,9 | 2 | кирпичн. | 1968 |  |  |  |  | 1300 | 600 | 700 | 0 |
| 28. | с.Костино 23 | 25 | 594,9 | 2 | панельн. | 1975 |  |  |  |  | 1300 | 600 | 700 | 0 |
| 29. | с.Костино 24 | 34 | 598 | 2 | панельн. | 1975 |  |  |  |  | 1400 | 600 | 800 | 0 |
| 30. | с.Костино 25 | 145 | 2607,6 | 5 | панельн. | 1978 |  |  |  |  | 2000 | 1000 | 1000 | 0 |
| 31. | с.Костино 26 | 47 | 816,5 | 2 | панельн. | 1981 |  |  |  |  | 1060 | 400 | 660 | 0 |
| 32. | с.Костино 27 | 82 | 1337,5 | 3 | панельн. | 1989 |  |  |  |  | 1100 | 500 | 600 | 0 |
|  | Сельское поселение Синьковское |  |
| 40. | с.Семеновское д.18 | 183 | 3384 | 5 | панельн. | 1983 | 1180 |  |  |  |  | 580 | 600 | 0 |
| 41. | д.Бунятино д.11 | 81 | 1380 | 3 | панельн. | 1991 |  | 1400 |  |  |  | 700 | 700 | 0 |
|  | Сельское поселение Якотское |  |
| 42. | д.Ковригино д.41 | 125 | 2007,7 | 5 | панельн. | 1987 |  |  | 1800 |  |  | 900 | 900 | 0 |
|  | д.Ковригино д.42 | 131 | 2007,7 | 5 | панельн. | 1987 |  |  | 1800 |  |  | 900 | 900 | 0 |
|  | ИТОГО: | 1453 | 23310,1 |  |  |  | 8160 | 8160 | 8160 | 8160 | 8160 | 17450 | 21470 | 1880 |

|  |  |  | Приложение № 4 к целевой Программе "Газификация Дмитровского муниципального района Московской области на 2010-2014 годы" от 26.11.2009 №481/73 |
| --- | --- | --- | --- |
| Обьем инвестиций, необходимый для финансирования мероприятий по газификации |
| Дмитровского муниципального района |
| Наименование мероприятий | Мощность в соответству-ющих единицах измерения | Годы | Объем инвестиций (ориентировочно) |  |  |
|  |  |  | Всего: | в том числе: |
|  |  |  |  | ПИР | СМР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Объем инвестиций, всего |  | 2010-2014 | 566 866,6 | 77 856,5 | 489 010,1 |
|  |  | 2010 | 88 752,2 | 30 010,5 | 58 741,7 |
|  |  | 2011 | 151 709,6 | 8 570,0 | 143 139,6 |
|  |  | 2012 | 91 566,8 | 17 382,0 | 74 184,8 |
|  |  | 2013 | 117 812,0 | 18 404,0 | 99 408,0 |
|  |  | 2014 | 117 026,0 | 3 490,0 | 113 536,0 |
| в том числе: |
| Перевод котельных с твердого или жидкого топлива на природный газ | 12,42 Гкал/час | 2010-2014 | 218 000,0 | 19 000,0 | 199 000,0 |
|  |  | 2010 | 29 000,0 | 7 000,0 | 22 000,0 |
|  |  | 2011 | 75 000,0 | 3 000,0 | 72 000,0 |
|  |  | 2012 | 28 000,0 | 4 000,0 | 24 000,0 |
|  |  | 2013 | 36 000,0 | 5 000,0 | 31 000,0 |
|  |  | 2014 | 50 000,0 |  | 50 000,0 |
| Создание системы газоснабжения природным газом для газификации сельских населенных пунктов | 112,4 км | 2010-2014 | 308 066,6 | 41 406,5 | 266 660,1 |
|  |  | 2010 | 51 592,2 | 19 520,5 | 32 071,7 |
|  |  | 2011 | 68 549,6 | 2 080,0 | 66 469,6 |
|  |  | 2012 | 55 406,8 | 9 892,0 | 45 514,8 |
|  |  | 2013 | 73 652,0 | 9 914,0 | 63 738,0 |
|  |  | 2014 | 58 866,0 |  | 58 866,0 |
| в том числе: населенные пункты с постоянно проживающим населением более 100 человек | 77,2 км | 2010-2014 | 218 666,6 | 28 975,5 | 189 691,1 |
|  |  | 2010 | 44 101,2 | 12 029,5 | 32 071,7 |
|  |  | 2011 | 38 962,6 | 1 680,0 | 37 282,6 |
|  |  | 2012 | 36 719,8 | 7 527,0 | 29 192,8 |
|  |  | 2013 | 51 342,0 | 7 739,0 | 43 603,0 |
|  |  | 2014 | 47 541,0 |  | 47 541,0 |
| Газификация муниципальных жилых домов | 42 жилых дома общей площадью 35607 м2 | 2010-2014 | 40 800,0 | 17 450,0 | 23 350,0 |
|  |  | 2010 | 8 160,0 | 3 490,0 | 4 670,0 |
|  |  | 2011 | 8 160,0 | 3 490,0 | 4 670,0 |
|  |  | 2012 | 8 160,0 | 3 490,0 | 4 670,0 |
|  |  | 2013 | 8 160,0 | 3 490,0 | 4 670,0 |
|  |  | 2014 | 8 160,0 | 3 490,0 | 4 670,0 |