Администрация Дмитровского городского округа Московской области информирует о ходе рекультивации полигона ТБО «Дмитровский» (Икша-2). Процентное соотношение по выполненным работам:

1. Технический этап рекультивации – 70%;
2. Устройство технологической дороги – 65%;
3. Устройство наружных сетей электроосвещения – 40%;
4. Устройство газосборных скважин – 100%;
5. Устройство энергоустановок, компрессоров, факельной установки, сборники конденсата – 0%;
6. Устройство наружных сетей канализации – 100%;
7. Устройство системы отведения ливневых стоков – 30%;
8. Устройство производственной канализации. Очистные сооружения – 50%;
9. Устройство конструктивных решений – 100%;
10. Благоустройство территории – 0%.